Kế hoạch rebuild cập nhật — TheBonwater / The Bonfire 2-like Rebuild

1. Bối cảnh cập nhật

Plan ban đầu được lập với mục tiêu tạo một bản playable cơ bản: có map, dân làng, tài nguyên, xây dựng, job, save/load, raid và UI tối thiểu.

Hiện tại project đã đạt được mục tiêu đó ở mức vertical slice: game có thể chơi được vòng lặp cơ bản trong vài ngày đầu. Tuy nhiên, sau khi audit bản decode gốc, có thể thấy bản gốc có nhiều hệ thống sâu hơn mà bản rebuild hiện tại chưa có, gồm: nhiều building, nhiều job, nhiều resource, production chain, equipment, hunger/energy, enemy variety, stranger event, weather, expedition/world map, trade/ship và endgame Titan.

Vì vậy kế hoạch cần được cập nhật từ “làm playable demo” sang “mở rộng theo chức năng gốc, từng lớp một, không phá core loop đã ổn định”.

2. Trạng thái hiện tại đã hoàn thành

Phase 1 – Baseline Lock

Đã khóa được trạng thái playable ban đầu để có mốc ổn định trước khi rebuild tiếp.

Phase 2 – Asset & Animation Inventory

Đã kiểm kê asset, sprite, animation và các dữ liệu decode quan trọng để tránh dùng placeholder sai.

Phase 3 – Data Definition Standardization

Đã chuẩn hóa ID và data definitions cho building, job, resource, monster, objective để backend và UI dùng cùng nguồn dữ liệu.

Phase 4 – Auto World Renderer

Đã có renderer runtime sinh map, background, cây, dân, building và construction từ GameSnapshot, giảm phụ thuộc kéo thả thủ công.

Phase 5 – Gameplay UI

Đã có UI gameplay cơ bản: resource bar, build interaction, event log, selected villager, Save/Load và điều khiển phase/time.

Phase 6 – Villager Interaction & Movement

Đã có tương tác dân làng, assign job, movement cơ bản và liên kết visual với gameplay state.

Phase 7 – Core Gameplay Loop Completion

Đã hoàn thiện vòng lặp gameplay nền: ngày/đêm, job, resource, population, building effects, objective, victory/gameover và save/load cơ bản.

Phase 8 – Map, Raid & Combat Loop

Đã thay background bằng map decode, thêm zoom/pan, monster spawn theo map/tree, no-Guard flee, Guard hot-swap, multi-Guard combat và Morning retreat.

Phase 9 – Core Gameplay Hardening

Đã harden save/load, event log, HUD clarity và test regression 3-day loop. Hiện tại project đạt trạng thái:

PHASE_1_TO_9_STABLE_PLAYABLE_LOOP_ACCEPTED

3. Kết quả audit bản gốc

Phase 10 audit đã so sánh bản decode gốc với project hiện tại.

Kết luận chính:

- Bản gốc có khoảng 32+ building, bản hiện tại mới có khoảng 4 building chính.

- Bản gốc có khoảng 24+ job, bản hiện tại mới có khoảng 6 job.

- Bản gốc có khoảng 15+ resource, bản hiện tại mới có Wood, Food, Iron.

- Bản hiện tại chưa có production chain đúng nghĩa.

- Bản hiện tại chưa có equipment, weapon, armor.

- Bản hiện tại chưa có hunger/energy/fatigue đầy đủ.

- Bản hiện tại chưa có nhiều enemy type, boss hoặc raid scaling sâu.

- Bản hiện tại chưa có stranger/random event, expedition/world map, trade/ship, weather hoặc Titan endgame.

Do đó, các phase tiếp theo cần tập trung mở rộng gameplay theo bằng chứng từ bản gốc, nhưng vẫn giữ nguyên nguyên tắc: mỗi phase nhỏ, có thể test riêng, không phá core loop.

Roadmap cập nhật — giữ Hunger, bỏ Energy/Fatigue và Weather/Season

Điều chỉnh theo yêu cầu mới

Roadmap cũ cần sửa lại ở phần survival system.

Quyết định mới:

- Giữ hệ Hunger / Food Consumption.

- Bỏ Energy.

- Bỏ Fatigue / Mệt mỏi.

- Bỏ Weather / Season.

- Không làm hệ ngủ phức tạp.

- Hut vẫn quan trọng vì là chỗ ở/capacity và là điều kiện để dân được hồi phục ổn định về đêm.

- Ban đêm dân có thể hồi máu nếu làng còn Food và dân có chỗ ở hợp lệ.

- Không có cơ chế ngủ để hồi Energy/Fatigue vì hai hệ này đã bị loại.

Trạng thái hiện tại

Project hiện đã hoàn thành core playable loop đến Phase 9 và đang mở rộng Phase 10A:

- Core map, zoom/pan.

- Villager/job/building/resource loop.

- Day/night.

- Build menu/HUD/EventLog.

- Raid/combat cơ bản.

- Save/Load.

- Steel chain Tier 1 đang được hoàn thiện.

- Job target/worksite đang được sửa để đúng logic hơn.

Roadmap mới từ Phase 10A trở đi

Phase 10A – Expanded Economy Tier 1: Steel Chain + Worksite Logic

Mục tiêu:

- Thêm Steel.

- Thêm Blacksmith’s Forge.

- Thêm Blacksmith.

- Thêm production rule: Wood + Iron → Steel.

- Sửa job target/worksite:

  - Woodcutter đứng cạnh cây.

  - Miner đứng ở iron mine.

  - Forager đứng ở forage/bush area.

  - Blacksmith đứng cạnh forge.

  - Guard đứng quanh Bonfire.

  - GuardTower dùng job riêng như TowerGuard/Archer.

- Bỏ player-facing None job.

- Dân không có job chuyên biệt mặc định là Builder/default worker.

- Không cho dân/object chồng lên nhau.

Phase 10B – Coal / Steel Chain Completion

Mục tiêu:

- Thêm Coal nếu evidence decode đủ rõ.

- Thêm Coal Mine hoặc building tương ứng.

- Thêm Coal Miner hoặc job tương ứng.

- Cập nhật Steel chain từ fallback Wood + Iron → Steel sang chain hợp lý hơn như Iron + Coal → Steel nếu phù hợp.

- Giữ HUD, save/load và worksite ổn định.

Phase 10C – Building / Job / Resource Expansion Tier 1

Mục tiêu:

- Thêm 2–4 building quan trọng có evidence decode rõ.

- Thêm job/resource đi kèm.

- Ưu tiên building phục vụ economy và progression.

- Không thêm toàn bộ building gốc một lần.

- Không làm WorldMap/Trade/Titan ở phase này.

Phase 10D – Build Menu / Job UI Expansion

Mục tiêu:

- Cập nhật build menu để chứa nhiều building hơn.

- Cập nhật job UI để chứa nhiều job hơn.

- Hiển thị cost/effect rõ hơn.

- HUD/resource display không bị chật.

- EventLog giải thích production chain rõ hơn.

- Không quay lại MainCanvas branch cũ.

Phase 11 – Enemy Variety & Raid Scaling

Mục tiêu:

- Thêm enemy type có evidence rõ như Wolf, Orc, Spider hoặc nhóm tương ứng.

- Raid scale theo ngày.

- Enemy có khác biệt HP/damage/speed.

- Giữ các hành vi đã pass:

  - no-Guard flee

  - Guard hot-swap

  - multi-Guard combat

  - Morning retreat

Phase 12 – Tools, Weapons & Armor(done)

Mục tiêu:

- Thêm tool tăng hiệu suất job.

- Thêm weapon/armor cho Guard hoặc combat role.

- Equipment có thể lưu qua Save/Load.

- Chưa làm inventory phức tạp nếu chưa cần.

Phase 13 – Food / Night Health Recovery

Mục tiêu:

- Thêm Hunger/Food Consumption để Food có ý nghĩa sống còn hơn.

- Dân cần Food để không bị đói.(bỏ)

- Nếu thiếu Food, dân có thể mất HP hoặc bị penalty đơn giản.(Bỏ vì sếp bảo)

- Ban đêm, nếu làng còn Food và dân có chỗ ở hợp lệ, dân có thể hồi HP.

- Hut trở nên quan trọng hơn vì cung cấp housing/capacity và điều kiện sống ổn định.

Không làm trong Phase 13:

- Không Energy.

- Không Fatigue.

- Không Morale phức tạp.

- Không hệ ngủ phức tạp.

- Không sleep schedule chi tiết.

- Không yêu cầu dân phải ngủ để hồi energy vì energy đã bị loại.

- Không weather/season.

Diễn giải gameplay:

- Food = tài nguyên sinh tồn.

- Hut = chỗ ở và nền cho dân hồi phục ban đêm.

- Night = thời điểm resolve ăn uống/hồi phục đơn giản.

- HP = chỉ số chính bị ảnh hưởng khi đói hoặc sau combat.

- Không có thanh Energy/Fatigue để tránh game bị nặng và rối.

Phase 14 – Strangers / Random Events / Population Growth

Mục tiêu:

- Thêm stranger xuất hiện.

- Thêm event theo ngày.

- Recruitment tự nhiên hơn.

- Kiểm tra evidence decode trước khi làm breeding/children.

- Nếu chưa đủ bằng chứng breeding thì không tự bịa.

Phase 15 – Expedition / World Map

Mục tiêu:

- Mở gameplay ra ngoài town view.

- Thêm world map.

- Thêm discovered tiles.

- Thêm expedition dispatch.

- Thêm reward/risk.

- Đây là hệ lớn nên chỉ làm sau khi town economy/combat ổn định.

* Master Phase 15 — Expedition / World Map — ACCEPTED_FINAL

Phase 16 – Trade / Ships / Merchant

Mục tiêu:

- Thêm trade route.

- Thêm trade cooldown.

- Thêm merchant/ship interaction.

- Phụ thuộc Expedition/World Map nên không làm trước.

* 16A — Trade Data & Backend Command Foundation — ACCEPTED

* 16B — Merchant Arrival State — ACCEPTED

* 16C — Scene-Owned TradePanel UI — ACCEPTED

* 16D — Trade Balance / Invalid Trade / SaveLoad Hardening — ACCEPTED

* 16E — Merchant Arrival Notification & Trade Polish — ACCEPTED

* Master Phase 16 — Trade / Ships / Merchant — IN PROGRESS

Phase 17 — Quest / Achievement / Tutorial — ACCEPTED_FINAL

Mục tiêu:

- Thêm objective nhiều tầng.

- Thêm achievement/milestone.

- Thêm tutorial/onboarding nếu cần.

- Làm progression rõ từ early-game sang mid-game.

Phase 18 – Titan / Endgame – READY_FOR_REVIEW

Mục tiêu:

- Làm endgame feature sau khi economy, combat, equipment và exploration đủ nền.

- Thêm altar/titan/summon hoặc boss/endgame condition nếu evidence decode đủ rõ.

Phase 19 – Long-run Hardening & Android Demo

Mục tiêu:

- Test loop dài ngày.

- Test save/load dài hạn.

- Không zombie state.

- Không softlock.

- Android build test.

- Touch input, resolution, performance.

- Chốt bản demo playable ổn định.

Các hệ bị loại khỏi roadmap hiện tại

Weather / Season

Lý do bỏ:

- Không còn nằm trong scope hiện tại.

- Đây là hệ modifier, chưa phải xương sống gameplay.

- Có thể làm tăng scope và gây khó test khi economy/combat còn đang mở rộng.

Energy / Fatigue

Lý do bỏ:

- Không cần thanh energy/fatigue riêng.

- Tránh làm gameplay bị rối.

- Không cần hệ ngủ phức tạp.

- Chỉ giữ Hunger/Food và HP là đủ cho survival layer giai đoạn này.

Logic survival mới sau khi bỏ Energy/Fatigue

Dân làng sẽ xoay quanh 3 yếu tố chính:

- Housing
Hut cung cấp chỗ ở/capacity.

- Food
Food dùng để ăn và duy trì dân làng.

- Health
HP giảm khi bị quái đánh hoặc đói. HP có thể hồi vào ban đêm nếu có Food và điều kiện sống hợp lệ.

Không có:

- Energy.

- Fatigue.

- Morale phức tạp.

- Sleep schedule phức tạp.

- Weather/season modifier.

Kết luận

Roadmap mới vẫn giữ Hunger vì nếu không có đói thì Food sẽ thiếu ý nghĩa. Tuy nhiên, Energy/Fatigue bị loại để giảm độ phức tạp. Weather/Season cũng bị loại khỏi scope hiện tại.

Thứ tự ưu tiên mới:

- Economy / building / job / resource.

- Enemy variety / raid scaling.

- Tools / weapon / armor.

- Hunger / food / HP recovery.

- Strangers / events / population.

- Expedition.

- Trade / ships.

- Quest / tutorial.

- Titan / endgame.

- Long-run hardening / Android demo.